RUJUKAN : eSPP-LPI-JPN-V1.0

# DOKUMEN

# LAPORAN PENGUJIAN INTEGRASI

Perkhidmatan Pembangunan Semula Sistem Pengambilan dan Perkhidmatan (eSPP)

BERSAMA 
JABATAN PENDAFTARAN NEGARA(JPN)

| NAMA AGENSI | : | SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN |
| --- | --- | --- |
| NAMA AGENSI INDUK | : | JABATAN PERDANA MENTERI |
| TARIKH DOKUMEN | : | 21 OGOS 2026 |
| VERSI DOKUMEN | : | V1.0 |

Muka surat ini dibiarkan kosong

# KETERANGAN DOKUMEN

Dokumen ini merupakan laporan hasil pelaksanaan Ujian Integrasi Sistem bagi projek Pembangunan Semula Sistem Pengambilan dan Perkhidmatan (eSPP). Laporan ini merangkumi semua komponen dan elemen yang terlibat, sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam keseluruhan proses sistem. Fokus utama adalah untuk memastikan sistem yang dibangunkan memenuhi keperluan pengguna, menjamin integriti data serta beroperasi secara konsisten dan boleh dipercayai.

Muka surat ini dibiarkan kosong

# SEMAKAN DAN PENGESAHAN DOKUMEN

KONTRAKTOR PEMBANGUNAN SEMULA SISTEM eSPP (CET)

|  | Nama | Jawatan | Tarikh | Tandatangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Disediakan oleh: | Muhammad Ammar Rafiq bin Adnan | Ketua Integrasi |  |  |
| Disediakan oleh: | Fatini Nadiah binti Ramli | Juruanalisa Sistem |  |  |
| Disemak Oleh: | Muhammad Anwar bin Yazid | Ketua Aplikasi |  |  |
| Disemak Oleh: | Mohd Izzudin Lee bin Roslee Lee | Ketua Kualiti |  |  |
| Disahkan Oleh: | Mohamad Faiz bin Mohd Yahaya | Pengurus Projek |  |  |
| Diperaku Oleh: | Ab Fazmi bin Bakar | Pengarah Projek |  |  |

Muka surat ini dibiarkan kosong

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (SPP)

|  | Nama | Jawatan | PERANAN | Tarikh | Tandatangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Disemak Oleh: | Mohamad Azizi bin Ngadiran | PSU (K) | Ahli Pasukan Migrasi dan Integrasi |  |  |
| Disemak Oleh: | Muhamad Akmal bin Ahmad | PSU (P) | Ahli Pasukan Migrasi dan Integrasi |  |  |
| Disemak Oleh: | Nur Hafizah binti Mohd Shafiei | PSU (PM) | Ahli Pasukan Migrasi dan Integrasi |  |  |
| Disemak Oleh: | Muhamad Hailmi bin Ishak | PSU (PM) | Ahli Pasukan Migrasi dan Integrasi |  |  |
| Disemak Oleh: | Nik Azma Hanin binti Nik Ismail | PSU (D) | Ahli Pasukan Migrasi dan Integrasi |  |  |
| Disemak Oleh: | Sharifah Ratina binti Syed Abdul Rahman | SUB (D) | Ketua Pasukan Migrasi dan Integrasi |  |  |
| Disemak Oleh: | Mohd Hanif bin Ahmad | SUB (PM) | Pengurus Projek |  |  |
| Disahkan Oleh: | Mazlina binti Mokhtar | TSU (U) | Pengarah Projek eSPP |  |  |
| Diperaku Oleh: | Saifuzzaman bin Abdul Manan | TSU (P&K) | Pemilik Projek eSPP |  |  |

Muka surat ini dibiarkan kosong

# KAWALAN DOKUMEN

| VERSI | TARIKH | RINGKASAN PINDAAN | PENYEDIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 24 Ogos 2026 | Penyediaan Dokumen Laporan Pengujian Integrasi bersama dengan Jabatan Pendaftaran Negara(JPN) | Muhammad Ammar Rafiq bin Adnan dan Fatini Nadiah binti Ramli |

# KANDUNGAN

KETERANGAN DOKUMEN	ii

SEMAKAN DAN PENGESAHAN DOKUMEN	iv

KAWALAN DOKUMEN	viii

KANDUNGAN	ix

SENARAI JADUAL	x

DEFINISI DAN AKRONIM	xi

SUMBER RUJUKAN	xii

1	PENGENALAN	1

1.1	TUJUAN	1

1.2	SKOP PENGUJIAN	1

1.3	MAKLUMAT PELAKSANAAN UAT	4

1.4	SENARAI KES UJIAN	7

2	PERSEKITARAN PENGUJIAN	8

3	PENILAIAN PENAMATAN PENGUJIAN	9

3.1	KRITERIA MASUK (ENTRY CRITERIA)	9

3.2	KRITERIA KELUAR (EXIT CRITERIA)	10

4	PENGUKURAN HASIL PENGUJIAN	10

4.1	HASIL PENGUJIAN	13

5	ASET PENGUJIAN YANG BOLEH DIGUNAKAN SEMULA	14

6	ISU DAN PENEMUAN	16

7	RUMUSAN	17

# SENARAI JADUAL

Jadual 1.1: Skop Pengujian	2

Jadual 1.2: Maklumat Sesi Pelaksanaan UAT	4

Jadual 1.3: Senarai Kes Ujian	7

Jadual 2.1: Persekitaran Pengujian	8

Jadual 4.1 : Pengukuran Hasil Pengujian	11

Jadual 4.2 : Tahap Severity Hasil Pengujian	12

Jadual 5.1 : Senarai Aset yang Diguna pakai	14

Jadual 6.1: Isu dan Penemuan	16

# DEFINISI DAN AKRONIM

| BIL. | AKRONIM | KETERANGAN |
| --- | --- | --- |
|  | SPP | Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan |
|  | eSPP | Sistem Pengambilan dan Perkhidmatan |
|  | mySPP | Sistem Pengambilan bagi Anggota Perkhidmatan Pendidikan |
|  | JPN | Jabatan Pendaftaran Negara |
|  | myIDENTITY | Sistem maklumat identiti yang disediakan oleh Jabatan Pendaftaran Negara |
|  | ISD | Dokumen Spesifikasi Integrasi Data / Integration Specification Document |
|  | IRD | Dokumen Keperluan Integrasi / Integration Requirement Document |
|  | ICD | Dokumen Kawalan Integrasi / Integration Control Document |
|  | CET | Kontraktor Pembangunan Semula Sistem eSPP |
|  | API | Application Programming Interface |
|  | REST | Representational State Transfer |
|  | RESTful | Kaedah reka bentuk perkhidmatan web berasaskan prinsip REST |
|  | HTTP | Hypertext Transfer Protocol |
|  | HTTPS | Hypertext Transfer Protocol Secure |
|  | SSL | Secure Sockets Layer |
|  | TLS | Transport Layer Security |
|  | JSON | JavaScript Object Notation |
|  | XML | Extensible Markup Language |
|  | MyGDX | Malaysia Government Data Exchange |
|  | PPrISA | Pengurusan Projek ICT Sektor Awam |
|  | KRISA | Panduan Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam |
|  | PPS | Pelan Pembangunan Sistem |
|  | BRS | Spesifikasi Keperluan Bisnes / Business Requirement Specification |

# SUMBER RUJUKAN

| BIL | RUJUKAN |
| --- | --- |
|  | Dokumen Kawalan Integrasi (ICD) |
|  | Dokumen Keperluan Integrasi (IRD) |
|  | Pelan Pembangunan Sistem (PPS) |
|  | Spesifikasi Keperluan Bisnes (BRS) |
|  | Spesifikasi Keperluan Sistem (SRS) |
|  | Spesifikasi Reka Bentuk Sistem (SDS) |
|  | Pengurusan Projek ICT Sektor Awam (PPrISA) |
|  | Panduan Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam (KRISA) 2019 |

# PENGENALAN

## TUJUAN

Skop pengujian integrasi antara Sistem eSPP dengan sistem myIDENTITY yang disediakan oleh Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) melalui perkhidmatan integrasi sedia ada yang disediakan oleh sistem mySPP meliputi pengujian proses semakan dan pengesahan maklumat identiti individu serta pertukaran data antara sistem yang terlibat. Pengujian dilaksanakan bagi memastikan proses penghantaran permintaan, penerimaan respons, pemetaan data, pemprosesan serta paparan maklumat dalam sistem eSPP berfungsi seperti yang ditetapkan dalam Dokumen Spesifikasi Integrasi Data (ISD).

Skop pengujian melibatkan fungsi integrasi dalam Modul Pengambilan serta Modul Naik Pangkat dan Tatatertib seperti berikut:

## SKOP PENGUJIAN

Skop pengujian integrasi antara Sistem eSPP dengan sistem myIDENTITY yang disediakan oleh Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) melalui perkhidmatan integrasi sedia ada yang disediakan oleh sistem mySPP meliputi pengujian proses semakan dan pengesahan maklumat identiti individu serta pertukaran data antara sistem yang terlibat. Pengujian dilaksanakan bagi memastikan Skop pengujian integrasi antara Sistem eSPP dengan sistem myIDENTITY yang disediakan oleh Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) melalui perkhidmatan integrasi sedia ada yang disediakan oleh sistem mySPP meliputi pengujian proses semakan dan pengesahan maklumat identiti individu serta pertukaran data antara sistem yang terlibat. Pengujian dilaksanakan bagi memastikan proses penghantaran permintaan, penerimaan respons, pemetaan data, pemprosesan serta paparan maklumat dalam sistem eSPP berfungsi seperti yang ditetapkan dalam Dokumen Spesifikasi Integrasi Data (ISD).

Skop pengujian melibatkan fungsi integrasi dalam Modul Pengambilan serta Modul Naik Pangkat dan Tatatertib seperti berikut:

Jadual 1.1: Skop Pengujian

| Bil. | Komponen | Sistem Sumber | Data / Fungsi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modul Pengambilan – Maklumat Calon | myIDENTITY / JPN | Semakan maklumat identiti calon berdasarkan No. Kad Pengenalan |
| 2 | Modul Pengambilan – Maklumat Calon | myIDENTITY / JPN | Penerimaan dan paparan Nama, Tarikh Lahir dan Jantina calon |
| 3 | Modul Naik Pangkat dan Tatatertib – Pengurusan Laporan dan Perakuan | myIDENTITY / JPN | Semakan maklumat alamat tetap pegawai berdasarkan No. Kad Pengenalan |
| 4 | Modul Naik Pangkat dan Tatatertib – Pengurusan Laporan dan Perakuan | myIDENTITY / JPN | Penerimaan dan paparan maklumat alamat tetap |
| 5 | Integrasi Web Service | myIDENTITY / JPN melalui mySPP | Penghantaran permintaan (request) dan penerimaan maklum balas (response) secara masa nyata (real-time) |
| 6 | Pemetaan Data | myIDENTITY / JPN melalui mySPP | Pemetaan dan pemprosesan data antara sistem myIDENTITY, mySPP dan eSPP |
| 7 | Status Integrasi | myIDENTITY / JPN melalui mySPP | Semakan status respons dan status rekod individu |
| 8 | Logging dan Audit Integrasi | myIDENTITY / JPN melalui mySPP | Rekod transaksi integrasi bagi tujuan audit, pemantauan dan penyelesaian masalah |

Skop Modul Pengambilan melibatkan :

- No. Kad Pengenalan,

- Nama,

- Tarikh Lahir, dan

- Jantina.

Data tersebut digunakan bagi tujuan semakan dan pengesahan maklumat identiti calon sebelum calon ditambah ke dalam sistem eSPP.

Skop Modul Naik Pangkat dan Tatatertib melibatkan :

- No. Kad Pengenalan,

- Alamat Tetap Baris 1,

- Alamat Tetap Baris 2,

- Alamat Tetap Baris 3,

- Poskod

- Kod Bandar, dan

- Kod Negeri.

Maklumat tersebut digunakan bagi tujuan semakan dan pengemaskinian maklumat alamat Anggota Perkhidmatan Pendidikan (APP) dalam sistem eSPP.

Untuk pengujian integrasi secara keseluruhan, skop turut melibatkan semakan status respons, status rekod individu serta maklumat log transaksi integrasi bagi tujuan audit dan pemantauan. Maklumat log yang ditetapkan dalam ISD merangkumi tarikh dan masa transaksi, nama perkhidmatan API, No. Kad Pengenalan, status transaksi, kod respons, mesej ralat, masa respons dan ID transaksi.

## MAKLUMAT PELAKSANAAN UAT

Sesi Ujian UAT telah dilaksanakan pada beberapa sesi yang melibatkan pihak pengguna dan pasukan pembangunan sistem. Maklumat pelaksanaan sesi UAT adalah seperti berikut:

Jadual 1.2: Maklumat Sesi Pelaksanaan UAT

| Bil. | Tarikh | Masa | Lokasi | NAMA | JAWATAN / BAHAGIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10/08/2026 | 9.30 am - 12.00 pm | Bilik Latihan Komputer, Aras 4, Bahagian Pengurusan Maklumat, Kompleks F9, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan | Muhamad Hailmi bin Ishak | PSU |
|  |  |  |  | Muhammad Akmal Bin Ahmad | PSU(P) |
|  |  |  |  | Mahfuz Bin Mahmood | PSU(P) |
|  |  |  |  | Muhammad Ammar Rafiq bin Adnan | Pengatur Cara Sistem CET |
|  |  |  |  | Fatini Nadiah binti Ramli | Juruanalisa SIstem CET |
|  |  |  |  | Muhammad Anwar bin Yazid | Pengatur Cara Sistem CET |
| 2 | 14/08/2026 |  | Bilik Perbincangan 2, Aras 4, Bahagian Pengurusan Maklumat, Kompleks F9, Suruhanjaya Perkhidmatan | Muhamad Hailmi bin Ishak | PSU |
|  |  |  |  | Muhammad Akmal Bin Ahmad | PSU(P) |
|  |  |  |  | Mahfuz Bin Mahmood | PSU(P) |
|  |  |  |  | Muhammad Ammar Rafiq bin Adnan | Pengatur Cara Sistem CET |
|  |  |  |  | Fatini Nadiah binti Ramli | Juruanalisa SIstem CET |
|  |  |  |  | Muhammad Anwar bin Yazid | Pengatur Cara Sistem CET |
| 3 | 17/08/2026 | 9.30 am - 12.00 pm | Bilik Perbincangan 2, Aras 4, Bahagian Pengurusan Maklumat, Kompleks F9, Suruhanjaya Perkhidmatan | Muhamad Hailmi bin Ishak | PSU |
|  |  |  |  | Muhammad Akmal Bin Ahmad | PSU(P) |
|  |  |  |  | Muhammad Ammar Rafiq bin Adnan | Pengatur Cara Sistem CET |
|  |  |  |  | Zaefrul Nazdrin bin Nasruddin | Pengatur Cara Sistem CET |
|  |  |  |  | Fatini Nadiah binti Ramli | Juruanalisa SIstem CET |
| 4 | 18/08/2026 | 10.00am – 12.30pm | Sesi secara atas talian (online) | Muhamad Hailmi bin Ishak | PSU |
|  |  |  |  | Muhammad Ammar Rafiq bin Adnan | Pengatur Cara Sistem CET |
|  |  |  |  | Zaefrul Nazdrin bin Nasruddin | Pengatur Cara Sistem CET |
|  |  |  |  | Fatini Nadiah binti Ramli | Juruanalisa SIstem CET |

## SENARAI KES UJIAN

Senarai kes ujian bagi pelaksanaan UAT integrasi Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) disediakan bagi memastikan setiap fungsi dan proses integrasi yang terlibat dapat diuji serta disahkan berdasarkan keperluan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Spesifikasi Integrasi Data (ISD).

Kes ujian merangkumi proses semakan dan pengesahan maklumat identiti calon dalam Modul Pengambilan, semakan dan paparan maklumat alamat Anggota Perkhidmatan Pendidikan (APP) dalam Modul Naik Pangkat dan Tatatertib, serta pengujian proses pertukaran data melalui perkhidmatan API antara sistem eSPP, mySPP dan sistem myIDENTITY JPN.

Senarai kes ujian yang dilaksanakan adalah seperti berikut:

Jadual 1.3: Senarai Kes Ujian

| Bil. | Komponen / Sistem | ID Senario | Nama Senario | Aktor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | eSPP | TS-MPG-IN-01-06 | Integrasi Pendaftaran calon MyIdentity | BPM, Pegawai Bahagian Pengambilan |
| 2 | eSPP | TS-MNT-PLP(M)-02-01(01) | Tambah Maklumat APP (Maklumat APP Belum Wujud) | Setiausaha Pejabat |
| 3 | API | TS-INTEGRASI-JPN-01 | Data MyIdentity | BPM |

# PERSEKITARAN PENGUJIAN

Persekitaran pengujian merangkumi maklumat berkaitan URL/Endpoint, Application Server, Database, Middleware/API Gateway, Network serta Versi API/Service bagi setiap agensi yang terlibat dalam integrasi.

Maklumat persekitaran pengujian bagi integrasi Jabatan Pendaftaran Negara(JPN) adalah seperti berikut:

Jadual 2.1: Persekitaran Pengujian

| MAKLUMAT | PERSEKITARAN PENGUJIAN |
| --- | --- |
| JPN – MyIdentity |  |
| URL / Endpoint | http://10.29.25.144/myspp/module/jpn_api.php |
| Application Server | 10.29.25.144 (MySPP JPN Module) |
| Database | Tiada Maklumat |
| Middleware / API Gateway | Header X-API-KEY |
| Network | Hub 10.29.53.228 → 10.29.25.144 (rangkaian dalaman SPP) |
| Versi API / Service | GET {jpn_url}?ic_number= |

# PENILAIAN PENAMATAN PENGUJIAN

Berikut merupakan Entry Criteria dan Exit Criteria bagi proses yang terlibat pada Modul Pengambilan bagi menyatakan bahawa pengujian ke atas proses tersebut telah selesai dan berjaya.

## KRITERIA MASUK (ENTRY CRITERIA)

Kriteria Masuk menetapkan syarat yang perlu dipenuhi sebelum fasa atau aktiviti pengujian dimulakan. Kriteria Masuk boleh merujuk kepada dokumen, aktiviti, tahap pencapaian atau pengukuran yang menjadi pra-syarat untuk melaksanakan sesuatu peringkat pengujian. Antara kriteria masuk yang dikenal pasti adalah seperti berikut:

- Semua komponen di dalam modul telah selesai dibangunkan. Semua kes pengujian fungsian hendaklah berfungsi seperti yang dijangka tanpa ralat kritikal.

- Persekitaran pengujian seperti pelayan, sistem aplikasi dan pangkalan data telah dikonfigurasikan dan disahkan dalam persekitaran pengujian yang ditetapkan sama ada development environment atau production environment.

- Data pengujian telah disediakan berdasarkan data sebenar.

- Peserta diberi taklimat tentang proses pelaksanaan pengujian sebelum sesi pengujian dilaksanakan bagi memastikan sesi pengujian dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan.

- Dokumen BRS, SRS, SDS, Pelan Induk Pengujian dan Skrip Pengujian telah disahkan.

## KRITERIA KELUAR (EXIT CRITERIA)

Kriteria Keluar ini merangkumi pencapaian hasil pengujian, status penyelesaian ralat serta pengesahan rasmi pihak berkepentingan sebelum aktiviti seterusnya dilaksanakan. Kriteria Keluar pula merujuk kepada dokumen, aktiviti serta tahap pencapaian atau pengukuran yang menjadi syarat untuk menamatkan sesuatu peringkat pengujian.

Kriteria Keluar adalah syarat-syarat yang perlu dipenuhi bagi memastikan pengujian berjaya dilaksanakan. Antara kriteria keluar yang diperlukan adalah seperti berikut:

- Semua ralat yang dikenal pasti dikategorikan mengikut keutamaan iaitu tinggi, sederhana dan rendah. Semua ralat dengan tahap tinggi dan sederhana telah diperbaiki, diuji semula dan disahkan oleh pengguna.

- Pihak berkepentingan mengesahkan hasil pengujian melalui laporan pengujian. Ini menunjukkan keyakinan bahawa pengujian memenuhi keperluan sebenar.

- Sistem aplikasi dibuktikan selamat, stabil dan memenuhi kriteria penerimaan melalui FAT.

- Proses pengujian telah mencapai sebanyak 95% status lulus daripada keseluruhan kes pengujian yang dilaksanakan.

# PENGUKURAN HASIL PENGUJIAN

Seksyen ini menerangkan rumusan hasil Ujian Penerimaan Pengguna (UAT) yang telah dilaksanakan bagi mengesahkan fungsi dan proses sistem memenuhi keperluan yang telah ditetapkan. Sebarang isu atau ketidakpatuhan yang dikenal pasti sepanjang pelaksanaan UAT akan direkodkan, dikategorikan dan dinilai berdasarkan jenis serta tahap kesannya terhadap fungsi sistem.

Pengukuran hasil pengujian digunakan bagi menentukan status setiap kes ujian serta mengenal pasti tindakan pembetulan atau penambahbaikan yang diperlukan. Kategori isu yang digunakan adalah seperti berikut:

Jadual 4.1 : Pengukuran Hasil Pengujian

| Bil. | Isu | Penerangan |
| --- | --- | --- |
| 1. | Data | Isu berkaitan data seperti data tidak lengkap, tidak tepat, tidak sepadan, kehilangan data, data pendua atau perkara lain yang berkaitan dengan data yang boleh menjejaskan fungsi sistem. |
| 2. | Ralat Fungsi Sistem | Isu yang menyebabkan sesuatu fungsi atau proses sistem tidak beroperasi seperti yang ditetapkan. Contohnya, transaksi tidak berjaya diproses, data tidak dikemaskini atau maklumat tidak dipaparkan selepas sesuatu tindakan dilaksanakan. |
| 3. | Ralat Integrasi / Response | Isu berkaitan proses pertukaran data antara sistem, termasuk kegagalan penghantaran permintaan, maklum balas tidak diterima, format maklum balas tidak tepat atau status transaksi tidak dikemaskini seperti yang ditetapkan. |
| 4. | Capaian / Rangkaian | Isu berkaitan capaian kepada sistem atau perkhidmatan seperti gangguan rangkaian, sistem atau servis tidak dapat dicapai, timeout, sambungan terputus atau kegagalan komunikasi antara sistem. |
| 5. | Pemetaan / Paparan Data | Isu berkaitan pemetaan atau paparan maklumat seperti data dipaparkan pada medan yang salah, nilai tidak sepadan, format data tidak tepat atau maklumat tidak dipaparkan seperti yang ditetapkan. |
| 6. | Perubahan Keperluan / Spesifikasi | Isu atau permintaan perubahan terhadap fungsi, proses atau keperluan sistem yang tidak termasuk dalam skop atau spesifikasi yang telah dipersetujui. Sebarang perubahan perlu melalui proses semakan dan persetujuan pihak berkaitan sebelum dilaksanakan. |

Severity bermaksud implikasi terhadap kegagalan fungsian untuk dipaparkan atau penemuan ralat semasa pengujian. Tahap severity boleh dijadikan sebagai salah satu faktor dalam menentukan keutamaan (priority) tindakan pembetulan. Merujuk kepada contoh di bawah, tahap severity boleh dikategorikan secara numerik atau pernyataan kelas.

Jadual 4.2 : Tahap Severity Hasil Pengujian

| BIL | TAHAP SEVERITY | KETERANGAN |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1 / Tinggi | Ralat kritikal yang menyebabkan kegagalan fungsi sistem seperti kehilangan data atau kegagalan fungsi utama (blocker/ showstopper). |
| 2. | 2 / Sederhana | Ralat yang kritikal tetapi tidak melibatkan kehilangan data dan kegagalan fungsi sistem seperti output yang tidak sepadan atau laporan yang tidak tepat. |
| 3. | 3 / Rendah | Ralat yang tidak menjejaskan fungsi sistem seperti kesilapan ejaan dan label. |

## HASIL PENGUJIAN

| BIL | KOMPONEN/SISTEM | LULUS | GAGAL |  |  | JUMLAH | KADAR KEJAYAAN (%) | LIPUTAN KES PENGUJIAN (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TAHAP SEVERITY |  | BIL |  |  |  |
| 1. | eSPP | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 100.00% |
|  |  |  | 2 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  |
| 2. | API | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% |
|  |  |  | 2 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  |
|  | KESELURUHAN | 3 |  |  | 0 | 3 | 100.00% | 100.00% |

# ASET PENGUJIAN YANG BOLEH DIGUNAKAN SEMULA

Sepanjang pengujian dilaksanakan, beberapa aset telah diguna pakai. Aset ini dikenal pasti sebagai peralatan, bahan, environment, rujukan dan lain-lain berkaitan yang boleh digunakan semula untuk tujuan pengujian yang lain.  Penggunaan semula aset uji pengujian boleh membantu meningkatkan kecekapan, mengurangkan kos, dan memastikan konsistensi dalam pengujian perisian.

Jadual di bawah menunjukkan senarai Aset Pengujian yang boleh diguna pakai.

Jadual 5.1 : Senarai Aset yang Diguna pakai

| BIL. | ASET PENGUJIAN | PENERANGAN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Skrip Pengujian | Skrip pengujian merangkumi langkah-langkah yang diperlukan untuk menguji fungsi dan proses sistem yang terlibat. Skrip ini boleh digunakan semula bagi memastikan pengujian dilaksanakan secara konsisten pada setiap iterasi atau versi perisian. |
| 2. | Data Pengujian | Data pengujian termasuk data input yang digunakan untuk menguji perisian. Data pengujian yang telah disediakan boleh digunakan semula untuk menyemak prestasi dan kebolehfungsian perisian apabila ada perubahan atau tambahan fungsi. |
| 3. | Dokumen Pengujian | Dokumen seperti senarai semak pengujian, skop pengujian, dan laporan hasil pengujian boleh digunakan semula untuk projek-projek seterusnya. Penyediaan panduan yang jelas dan konsisten bagi pasukan pengujian. |
| 4. | Persekitaran Pengujian | Pengujian dijalankan di persekitaran Production. Berikut merupakan URL untuk akses pengujian: - Sistem eSPP: (https://espp.spp.gov.my/main) - Sistem mySPP: (http://10.29.58.50/myspp/index.php) - Sistem mySPP Admin: (http://10.29.58.50/myspp/log_masuk_admin.php) - Integrasi Server (http://integrasi.spp.gov.my/login) |
| 5. | Pelayar Web (Browser) | Browser atau pelayar web seperti Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox dan Safari . |

# ISU DAN PENEMUAN

Sepanjang pelaksanaan Ujian Penerimaan Pengguna (UAT), beberapa isu dan penemuan telah dikenal pasti melibatkan fungsi, paparan, validasi, pemprosesan data serta proses integrasi yang diuji. Setiap isu dan penemuan direkodkan untuk tindakan pembetulan dan penambahbaikan oleh pasukan pembangunan sistem.

Jadual 6.1: Isu dan Penemuan

| Bil. | Sistem | Modul | Integrasi | Butiran Isu / Penemuan | Tarikh Dikenal Pasti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | eSPP | Pengambilan | JPN | Hadkan akses supaya hanya peranan yang ditetapkan boleh menambah calon melalui menu Maklumat Calon. | 10/08/2026 |
| 2 | eSPP | Pengambilan | JPN | Apabila pengguna klik butang Tambah, sistem perlu memaparkan pengesahan “Adakah anda pasti untuk tambah calon?”. Calon tidak boleh disimpan sehingga pengguna klik butang Simpan. | 17/08/2026 |

# RUMUSAN

Pelaksanaan UAT telah dijalankan bagi mengesahkan fungsi, proses dan integrasi sistem berdasarkan keperluan serta spesifikasi yang telah ditetapkan. Pengujian meliputi pelaksanaan kes ujian yang berkaitan dengan fungsi sistem, pemprosesan data, validasi, paparan maklumat serta pertukaran data antara sistem yang terlibat.

Sepanjang pelaksanaan UAT, beberapa isu dan penemuan telah dikenal pasti dan direkodkan untuk tindakan pembetulan serta penambahbaikan. Isu yang dikenal pasti melibatkan aspek data, fungsi sistem, validasi, paparan, proses integrasi dan keperluan sistem.

Secara keseluruhannya, hasil UAT digunakan sebagai asas untuk menilai tahap kesediaan fungsi sistem serta memastikan sebarang isu yang dikenal pasti diambil tindakan sewajarnya sebelum sistem diteruskan ke peringkat seterusnya. Pengujian semula akan dilaksanakan bagi isu yang telah diperbaiki bagi mengesahkan pembetulan tersebut telah berjaya dilaksanakan.